**Рекомендации по заполнению**

**акта изменения (выверки) объемов выполненных работ**

Акт изменения (выверки) объемов выполненных работ составляется по результатам проведенного контрольного обмера выполненных работ по капитальному ремонту.

Заполняются строки «дата составления акта выверки», «место составления акта», «номер и дата договора», «представители комиссии».

В строках представителей комиссии указываются наименование организации, должность и ФИО.

Далее заполняется строка «наименование объекта капитального ремонта».

После чего производится заполнение основной таблицы.

В столбец 2 вносится наименование выполняемых работ (наименование вида работ должно соответствовать краткосрочному плану и адресному перечню договора). После указывается название сметы и номер локальной сметы (демонтажные работы, монтажные работы и т.п.).

В столбец 3 вносится единица измерения (м2, м3, п.м. и т.п.).

В столбце 4 указываются объемы работ по смете, являющейся приложением к аукционной документации.

В столбце 5 указывается объем фактически выполненных работ и примененных материалов.

Столбец 6 является разницей столбца 4 и 5.

В столбец 7 вносятся исчерпывающие обоснования об изменении объемов выполненных работ и примененных материалов.

После заполнения таблицы акт выверки подписывается членами комиссии.

*Рекомендуемая форма* акта изменения (выверки) объемов выполненных работ *приведена в разделе формы документов.*